Przedmiar robót

Grodzisko Nowe

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Remont cząstkowy dróg tłuczniowych

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-314 | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm - Analiza indywidualna krotność= 1,00 | t | 5,00 |

2. Remont cząstkowy dróg asfaltowych

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311108-03-050 | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem kotła 50 dm3.Rodzaj remontunawierzchni-wyboje o głębokości 1,5 cm krotność= 1,00 | m2 | 71,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311108-06-050 | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów.Dodatek za każde dalsze 0,5 cm głęb.wyboju ponad 1,5 cm z zastosowan.kotła 50 dm3 krotność= 3,00 | m2 | 20,00 |

3. Remont zapadniętej nawierzchni wraz z regulacja chodnika

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Ponowny montaż rozebranych krawężników betonowych krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 | Rozebranie nawierzchni chodnika gr. 6cm krotność= 1,00 | m2 | 1,60 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61108-020-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard I,z mechanicznym obcinaniem krawędzi krotność= 1,00 | t | 0,18 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-02010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - materiał z rozbiórki krotność= 1,00 | m2 | 1,60 |